**АДМИИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2021г. № 63

с. Никольское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»

за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Никольского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Никольского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» за 2019 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Никольского сельского поселения в сети интернет.

Глава Никольского

сельского поселения О.В. Бабкина

Приложение № 1

к постановлению

администрации Никольского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 63

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»  | Администрация Никольского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения с низшим типом покрытия (грунтовые дороги) путем проведения на данных дорогах мероприятий по устройству оснований и ремонту дорожных одежд с последующим переводом их в автомобильные дороги местного значения с переходным типом покрытия:- соединяющие улицы внутри населенного пункта;-развитие дорожной сети поселения;- обеспечивающие связь с объектами социального значения. | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения с низшим типом покрытия (грунтовые дороги) путем проведения на данных дорогах мероприятий по устройству оснований и ремонту дорожных одежд с последующим переводом их в автомобильные дороги местного значения с переходным типом покрытия:- соединяющие улицы внутри населенного пункта;-развитие дорожной сети поселения;- обеспечивающие связь с объектами социального значения. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Никольского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 63

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» | Всего | 2455,6 | 2455,6 | 2455,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1570,3 | 1570,3 | 1570,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 885,3 | 885,3 | 885,3 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |